|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS INSTITUCIONALES** | | | |
| **FECHA DE VISITA:14/4/2021** | | | **HORA DE VISITA: 11.15 am** |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN** | **REFUGIO NAZARETH** | | |
| **DIRECCIÓN** | **KILOMETRO 7 VIA ARMENIA 1200 METROS ECO HOTEL LA CASONA.** | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **FREDY DUQUE LOPEZ** | | **CC: 71725358** |
| **TELÉFONO REPRESENTANTE** | **3147734305** | | **TEL INSTITUCIONAL:3147314305** |
| **E-MAIL INSTITUCIÓN** | **refugionazareth@hotmail.com** | | |
| **FECHA DE PLAN DE MEJORA** | **2/12/2020** | **FUNCIONARIO QUE REPORTÓ EL PLAN: MARIBEL CASTAÑEDA Y JHON FREDY VEGA HENAO.** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Compromiso** | **Seguimiento**  **Ejecutado Si/No** | | **Fecha de Seguimiento** |
| **SI** | **NO** |  |
| 1 | Se debe terminar el acceso a áreas comunes, tener en cuenta pasamanos y pisos antideslizantes |  | X | **Octubre 14 de 2021** |
| 2 | Mejorar el cercamiento en el área de piscina |  | X | **Octubre 14 de 2021** |
| 3 | Los interruptores deben tener cinta testigo. |  | X | **Octubre 14 de 2021** |
| 4 | Adaptar timbres en las habitaciones y baños de los residentes. |  | X | **Octubre 14 de 2021** |
| 5 | Adaptar termohigometro y registro de temperatura y humedad en la nevera de medicamentos. |  | X | **Octubre 14 de 2021** |
| 6 | Realizar mantenimiento en la pared de algunos baños. Estos deben ser lisos y lavables |  | X | **Octubre 14 de 2021** |
| 7 | Terminar de adecuar en algunas habitaciones el cielo raso. |  | X | **Octubre 14 de 2021** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES ADICIONALES Y/O GENERALES** |
| Se evidencio que del plan de mejoramiento dejado en el mes de diciembre 2020 están en proceso de ejecución y se los demás están al 100% de cumplimiento para el mejoramiento y calidad de vida de los usuarios residentes en el refugio.  Registro fotográfico  C:\Users\Gato\Desktop\INFORME 1 2021\ALCANCE 2 Realizar visitas para el seguimiento y verificación de cumplimiento de estándares CPSAM\ACTA 14 DE ABRIL REFUGIO NAZARETH\IMG_20210414_115307.jpg C:\Users\Gato\Desktop\INFORME 1 2021\ALCANCE 2 Realizar visitas para el seguimiento y verificación de cumplimiento de estándares CPSAM\ACTA 14 DE ABRIL REFUGIO NAZARETH\IMG_20210414_115119.jpg C:\Users\Gato\Desktop\INFORME 1 2021\ALCANCE 2 Realizar visitas para el seguimiento y verificación de cumplimiento de estándares CPSAM\ACTA 14 DE ABRIL REFUGIO NAZARETH\IMG_20210414_114042.jpg |

|  |
| --- |
| **C:\Users\Gato\Desktop\IMG_20210416_222526.jpg** |