ESTUDIO PREVIO

LA (s) SECRETARÍA (s) DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y LA SECRETARIA DE HACIENDA del Municipio de Pereira, realiza (n) el ESTUDIO PREVIO requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

# DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

El municipio de  Pereira, mediante la Secretaria de Tecnologías de la información y la comunicación, la cual tiene como misión institucional la responsabilidad de fomentar, adoptar, implementar y administrar el ecosistema digital Municipal con el fin de incentivar la disminución de las brechas y el conocimiento en los ámbitos empresarial, social, educativo, investigativo, de salud, seguridad gubernamental, entre otros, basado en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad de la región facilitando el acceso, uso y apropiación de las TICs a todo nivel en el Municipio. Para garantizar la operación continua y una alta disponibilidad de los sistemas de información automatizados del Municipio de Pereira, entre ellos la  plataforma de gestión estatal SIIF.

De acuerdo con la descripción del el Proyecto 2004660010098 registrado en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal denominado MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA que adelanta la SECRETARIA DE HACIENDA, y dado que el sistema administrativo y financiero SIIF que utiliza el Municipio de Pereira para realizar los procesos financieros y administrativos, se encuentra desarrollado en las herramientas FORMS Y REPORTS de DEVELOPER 10g de Oracle y el cual funciona sobre ambiente WEB, se tiene la necesidad de mantener en correcto funcionamiento este sistema ya que se ha convertido en un sistema de información de misión crítica que es transversal a todas las dependencias de la Administración Municipal, pues con este sistema se maneja la información contable, presupuestal y contractual, la administración de la nómina, almacén y bienes inmuebles, el fondo local de salud, las cuotas partes pensiónales y el modulo que permite el seguimiento al plan de desarrollo y el seguimiento a los proyectos de inversión de toda la Administración Municipal.

Para la vigencia 2018 el municipio de Pereira establece la necesidad de contratar por once (11) meses el soporte, actualización y mantenimiento sobre la plataforma de gestión estatal SIIF WEB que se encuentra instalada hace 14 años en la entidad, para mantener en funcionamiento todos los módulos que hacen parte de este tener derecho a las actualizaciones que se deriven por cambio de ley y normas, asistencia y soporte telefónico, por internet y en sitio cuando sea requerido. De igual manera dicho soporte es fundamental para cumplir con las obligaciones y requerimientos impuestos por las normas sobre control fiscal y la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control dentro de los plazos y forma establecidos para tal efecto.

Durante las vigencias 2016 y 2017 la alcaldía de Pereira logró un importante avance en la automatización y control de los procesos de contratación. Se ha hecho evidente la necesidad de que los documentos de gestión de gasto se integren con visibilidad junto a los documentos precontractuales y sobre una herramienta unificada de seguimiento a procesos, para ello es preciso que los dos sistemas operen sobre la misma tecnología y ambiente funcional del resto del sistema de gestión precontractual. Esto para permitir su visibilidad dentro del proceso, su consulta integrada y avanzar en el progreso de la meta cero papeles de la entidad.

Igualmente, durante la vigencia los usuarios y el comité interventor han identificado la necesidad de desarrollos complementarios a los aplicativos ya existentes, en pro de mejorar y hacer estos más efectivos en la ejecución de su función. Por ello como parte del mantenimiento al sistema, se requiere el servicio de desarrollo de estas funcionalidades personalizadas a la entidad.

Entre los desarrollos se encuentran mejoras al sistema contable y de tesorería, así como a los procesos de vacaciones y retenciones de recursos humanos. Adicionalmente se hace necesario el desarrollo de un proceso de integración entre el actual sistema precontractual y el sistema de gestión de gasto, de forma que sea posible visibilizar la totalidad de historia y archivo virtual de cualquier contrato desde el inicio del proceso hasta su liquidación.

Dadas las dimensiones y complejidades de los proyectos que desarrolla la alcaldía se hace necesario contar con un módulo de construcciones en curso que permita el agrupamiento para efectos de consolidación y análisis financiero de las construcciones en curso.

El esquema de licenciamiento mediante el cual se adquirió la plataforma estatal  SIFF WEB para la Alcaldía de Pereira es  “LICENCIA DE USO A PERPETUIDAD”, el cual presenta una total dependencia de los proveedores para efectos de modificaciones y desarrollo de módulos adicionales, esto trae como consecuencia un costo de desarrollo de software, estos costos se generan al ser exclusivamente los proveedores o los propietarios patrimoniales de derechos de autor, quienes están legalmente facultados para ejercer modificaciones sobre el software.

Contar con el sistema administrativo y financiero debidamente soportado y actualizado le permite al Municipio de Pereira mantener en funcionamiento todos los módulos que hacen parte de este y así garantizar que los procesos administrativos y financieros se realicen eficiente y oportunamente en toda la administración Municipal.

Es recomendable mantener el actual sistema en operación y dar continuidad a su evolución y crecimiento en alcances y automatización como hasta ahora, para garantizar que los procesos de gestión de gasto y otros cubiertos por el sistema continúen en un grado de automatización alto que redunde de forma directa en eficiencia institucional y disminución de riesgos por la gestión de la información. El sistema funciona como una herramienta eficiente y confiable de consulta integral de información.

Con la ejecución del presente contrato se garantizará el soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma estatal SIIF WEB durante once (11) meses y el desarrollo de nuevas funcionalidades para el área contable, apoyando el cumplimiento del programa HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE que hace parte del proyecto MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Siendo esta actividad fundamental para un efectivo y eficiente manejo de las finanzas públicas del municipio de Pereira, y por consiguiente garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo Municipal “PEREIRA CAPITAL DEL EJE”.

Esto se fundamenta en los siguientes hechos:

- La Alcaldía de Pereira ha incorporado Sistemas de Información Automatizados para el tratamiento de la información concerniente a sus procesos misionales, especialmente el sistema administrativo y financiero SIIFWEB.

- El sistema de información administrativo y financiero SIIFWEB está compuesto por los siguientes subsistemas: del subsistema de planeación: módulo banco de proyectos, módulo seguimiento plan de desarrollo, módulo seguimiento plan de acción, módulo centro de consulta móvil; del subsistema de presupuesto: módulo presupuesto de ingresos, módulo presupuesto de egresos, módulo pac de ingresos, módulo pac de egresos, módulo consulta presupuestal, módulo consulta de pac; del subsistema contable:  módulo de gestión contable, módulo generación chip, módulo generación exógenas, módulo de cgn, módulo del fondo local de salud, módulo de depreciación de bienes muebles e inmuebles, del subsistema de tesorería: módulo egresos, módulo caja y bancos, módulo embargos, módulo legalizaciones de gastos, módulo integración fiduciaria; del subsistema de gestión de gasto: módulo de solicitudes de disponibilidad, módulo de  contratación, módulo actas de recibo, módulo de órdenes de pago, módulo digitalización de documentos, módulo de consulta documental, módulo seguimiento en línea de órdenes de pago; del subsistema de recursos físicos: módulo de suministros, módulo de bienes devolutivos,  módulo de bienes inmuebles; del subsistema de recursos humanos: módulo de hoja de vida, módulo de carrera administrativa, módulo de obligaciones y libranzas, módulo de liquidación de nómina, módulo de autoliquidación de aportes, módulo integración financiera nomina min educación; del  subsistema de pasivo pensional: módulo de cuotas partes por cobrar, módulo de cuotas partes por pagar; del subsistema de seguridad y auditoria:  módulo de control, seguridad y usuarios, módulo de auditoría documental. Subsistema de Gestión contractual: módulo de gestión precontractual y Subsistema de administración masiva de contratistas.

- Se requieren actualizaciones operativas a los aplicativos por cambios de normatividad o ley circunscritas a las funcionalidades ya existentes del sistema

- Las normas, leyes, derechos de autor y condiciones comerciales aplicables al licenciamiento de software.

La no atención oportuna de estas necesidades implicaría para el municipio entre otros:

- Rendición tardía de informes de gestión y ejecución a los entes fiscalizadores, de control y a la comunidad.

- No poder atender oportunamente los cambios de normatividad que se presenten durante la vigencia y que afecten de alguna forma los módulos que hacen parte del sistema financiero.

- El no contar con soporte y mantenimiento del SIIF puede conllevar a retrazos en los procesos fadministrativos y financieros de la entidad.

- La no descentralización del proceso de creación de terceros retarda el pago oportuno a proveedores y terceros.

- El no hacer uso de las herramientas tecnologías para mejorar los procesos contables asociados al manejo de comprobantes, conciliación de retención y conciliación del FUT.

| PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NÚMERO | DESCRIPCION |
| LÍNEA ESTRATÉGICA |  | GESTION INSITUCIONAL |
| PROGRAMA |  | HACIENDA PUBLICA EICAZ Y EFICIENTE |
| SUBPROGRAMA |  | FINANZAS PARA EL DESARROLLO |
| PROYECTO | 2004660010098 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. |
| COMPONENTE |  | MANTENIMIENTO |
| ACTIVIDAD |  | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERO Y TRIBUTARIO. |

La no atención oportuna de estas necesidades implicaría para el Municipio entre otros:

- La no re-certificación del proceso de control y mantenimiento de hardware y software a cargo de la Secretaria de Tecnologías de la Información y la comunicación

- Desmotivación por parte de los usuarios para el uso de los sistemas de información automatizados.

- Subutilización de los recursos tecnológicos.

- Perdida de información e inoperancia de los sistemas de información de misión crítica.

# DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

Prestar al municipio de Pereira el servicio de soporte, mantenimiento y actualización sobre la PLATAFORMA DE GESTION ESTATAL SIIFWEB, junto a la capacitación funcional y la asesoría a todo el sistema en operación.

# 2. 1 Identificación en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC

| CÓDIGO | GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | F | 81 | 8111 | 811122 | 81112205 |

81112205 Producto : Mantenimiento de software de sistemas de gestión de bases de datos

NOTA: Los anteriores códigos solo sirven de referencia para la administración no siendo estos un requisito habilitante para el proponente.

# ALCANCES:

De acuerdo a los requerimientos aquí descritos, el contratista deberá incluir todos  los subsistemas, módulos y funcionalidades de la PLATAFORMA DE GESTION ESTATAL SIIFWEB instalados en la alcaldía de Pereira en la actualidad.

3.1    Prestar el servicio de soporte y mantenimiento al SIIF el cual incluye:

- Acceso al sistema interactivo de soporte por Internet, para solicitud de servicios, recepción de soluciones, correcciones y asesoría de todos los casos de soporte que se presenten durante la vigencia de ejecución del contrato.

- Modificaciones a reportes en cuanto a formato, presentación o inserción de campos basados en los ya existentes en base de datos.

- Atención telefónica de lunes a viernes (Días hábiles) en jornada laboral de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m. a través de línea telefónica para orientación a los usuarios en manejo de aplicativos. En situaciones especiales en que la entidad requiera laborar en un horario diferente, se informara al contratista con dos días de anticipación para que disponga de personal que pueda atender las solicitudes de servicio que se llegaren a presentar en dicho horario. En caso de que se presente una situación en la que el sistema deje de operar completamente esta solicitud deberá ser atendida y solucionada en un horario de 7x24.

- Realizar las actualizaciones operativas a los aplicativos por cambios de normatividad o ley circunscritas a las funcionalidades ya existentes del sistema.

- Desarrollar las adecuaciones o modificaciones necesarias para el correcto funcionamiento del software, derivadas de un defecto o error en el aplicativo.

- Adecuación de reportes impresos en REPORTS, solicitados a la medida, que no exijan cambios a estructuras de datos. Los reportes son solicitables hasta 30 días antes de la terminación del contrato.

- Realizar como mínimo una (1) visita mensual de atención personalizada a los usuarios por parte de consultor especializado.

- Asistir a reuniones mensuales de seguimiento y evaluación del nivel de servicio con los funcionarios encargados de la supervisión del contrato. Estas reuniones deben realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en revisión.

- Resolver los casos que se generan en la instalación y ejecución de los aplicativos que hagan parte del sistema, que se deriven de nuevas versiones de sistemas operativos, navegadores, máquinas virtuales y otro tipo de software de terceros que sea requeridos por el sistema para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, el proveedor debe asegurar que en las nuevas plataformas adquiridas por la entidad se puedan ejecutar consistentemente los programas agrupados en el SIIF.

- Atender y resolver las solicitudes de servicio de soporte que se presenten según la siguiente clasificación y en los siguientes tiempos:

- Corrección de error funcional, que será atendido de acuerdo a las siguientes condiciones de manejo del servicio:

- Un defecto se clasifica de Severidad 1 cuando causa una interrupción total de un procedimiento básico del software y bloquea el desarrollo de un proceso que puede afectar de forma inmediata la operación institucional. El problema de severidad uno se atenderá con inmediatez dentro del tiempo mínimo requerido para la solución del mismo. Por tanto el inicio de atención de este tipo de casos se dará máximo dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la recepción de la solicitud y se extenderá por el tiempo dentro de horario laboral, que sea necesario para su corrección, trabajando en el caso de forma continua.

- Un defecto se clasifica de Severidad 2 cuando limita el uso del software. Hay desviaciones sustanciales con respecto a las especificaciones o a la documentación, pero no se bloquea el desarrollo de un proceso que pueda afectar de forma inmediata la operación institucional. El desarrollador suministrará las correcciones dentro de un período máximo de 4 semanas calendario.

- Un defecto se clasifica de Severidad 3 cuando se puede usar el software sin limitaciones mayores. Sin embargo, existen desviaciones con respecto a las especificaciones o a la documentación. El desarrollador suministrará las correcciones según compromisos de entrega que los desarrolladores puedan realizar en cada caso.

- Asesoría, capacitación y acompañamiento que será solicitado vía helpdesk y será prestado en los horarios acordados con los usuarios que solicitan el servicio.

- Actualización de ley, será solicitado vía helpdesk y puede tomar un tiempo de desarrollo de hasta 30 días calendario a partir de la solicitud. Solo aplica sobre funcionalidades y alcances existentes a la fecha de inicio del contrato.

- Desarrollo de nuevos reportes, que no impliquen cambios en estructuras de datos, para lo cual adecuaran hasta quince (15) de ellos. El tiempo de desarrollo de los reportes será hasta de dos semanas calendario.

- Visita de consultor senior, se realizará una visita mensual de un consultor senior para asesoría personalizada a los funcionarios.

3.2 Desarrollos:

| 3.2.1 CONTABILIDAD Y TESORERIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DESARROLLO | DETALLE |
| REPORTE | Permitir generar un reporte en Excel y pdf de la parametrización tanto de los conceptos de causación como de las cuentas contables por concepto de la Integración SIIFWEB módulo causación de rentas. | Desarrollo del reporte solicitado, donde se muestre la parametrización de los conceptos de integración con Impuestos, causación, gastos e ingresos. |
| MEJORA | Que los cambios que se realicen en el sistema, en cuanto a cambios de parámetros, sean prospectivos y NO retroactivos, teniendo en cuenta que a la fecha cada vez que se cambia un parámetro el sistema va y me cambia todo desde el origen del registro, es decir no se guarda un histórico de los movimientos. | Desarrollo para que el sistema guarde un histórico de las cuentas que se modifican en la configuración de los conceptos de causación e ingresos del subsistema de integración. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | En la incorporación de un bien inmueble, que se detectó como propiedad del Municipio, a la fecha el sistema no posee una herramienta sistematizada que permita cruzar la información de la depreciación acumulada que se registre en el módulo de recursos físicos con contabilidad, ya que a la fecha únicamente se podría realizar mediante notas de contabilidad; por tanto, en la incorporación de un bien inmueble surge: | Se requiere funcionalidad que permita incorporar automáticamente los valores iniciales de depreciación acumulada de un bien a la contabilidad de la Entidad cuando se realice el cargue desde una entrada general contabilizando. |
|  | a. Costo o valor de entrada | Actualmente cuando el municipio requiere ingresar un bien a los estados financieros debe realizar un comprobante de almacén de tipo entrada general contabilizando con el código de inventario y el valor de entrada del bien, quedando pendiente alimentar el valor de la depreciación acumulada del mismo a la fecha de cargue, esto actualmente se debe hacer ingresando a la hoja de vida del bien y colocando el valor en el campo depreciación acumulada Inicial y después se debe hacer una nota de contabilidad ajustando dicho valor a la cuenta que tiene los saldos de depreciación por cada grupo de inventario. |
|  | b. Depreciación acumulada | Se requiere una nueva funcionalidad que permita la generación automática del movimiento contable correspondiente al valor de la depreciación acumulada del bien al momento de realizar la Entrada General, contabilizando de tal forma que el usuario no tendrá que realizar ninguna nota de contabilidad para que se vea reflejado dicho valor en la contabilidad. |
|  | c. Vida útil | Se debe estipular la misma que se use para el grupo |
|  | d. Fecha Adquisición (Cuando sea construcción y tenga depreciación acumulada, el sistema deberá hallar esta fecha de forma sistematizada, en caso contrario el funcionario encargado de bienes inmuebles podrá registrar la fecha de adquisición real según los documentos respectivos). |  |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | CONTABILIDAD. Lista de chequeo de indicios de deterioro por cada bien a revisar si aplica materialidad. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad no cuenta con una funcionalidad que le permita realizar una evaluación de los indicios de deterioro por cada bien según el procedimiento interno establecido. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | CONTABILIDAD. Incorporar en el sistema de cálculo por materialidad de los bienes muebles e inmuebles. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad no cuenta con una funcionalidad que le permita calcular los valores de materialidad a nivel de Activo, Pasivo, Patrimonio y para las cuentas del grupo 16 Propiedad Planta y Equipo con el fin de poder limitar la cantidad de bienes a evaluar en el proceso de indicios de deterioro. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | CONTABILIDAD. Realizar en el módulo causación de rentas de la integración SIIFWEB el cargue de la información de forma separada por cada una de las rentas y permitir hacer el cargue por día o por rango de fecha, según sea la necesidad del área contable, actualmente está habilitado únicamente el cargue por todas las rentas y día a día. | Desarrollo de la opción que permita realizar en el módulo causación de rentas de la integración SIIFWEB el cargue de la información de forma separada por cada una de las rentas y permitir hacer el cargue por día o por rango de fecha, según sea la necesidad del área contable, actualmente está habilitado únicamente el cargue por todas las rentas y día a día. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta en las órdenes de pago generadas desde la Secretaría de Educación (específicamente conserjes); nos permitimos solicitar el diligenciamiento del archivo el cual es requerido por la Fiduciaria de Occidente para gestionar estos pagos. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad no cuenta una funcionalidad que le permita generar el archivo plano de pagos para la fiduciaria de occidente de acuerdo a la estructura establecida por la Entidad y específicamente para los pagos realizados por la opción de pagos masivos la cual se utiliza para realizar los pagos de los conserjes vinculados a la Secretaria de Educación. |

| 3.2.2 TRAZABILIDAD INTEGRAL Y ROBUSTECIMIENTO DE GESTION CONTRACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DESARROLLO | DETALLE |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Se requiere control donde se pueda visualizar el proceso desde que el funcionario que elabora las órdenes de pago recibe la documentación del contratista y proveedores hasta que llegue a la Secretaria de Hacienda. Esto es con fin de medir los tiempos desde que el contratista presenta todos los documentos que se piden hasta que llega la orden de pago a Hacienda. | NECESIDAD De acuerdo la naturaleza de la ejecución contractual de las entidades, en lo que respecta específicamente a la generación, revisión, aprobación y control de documentos, realizada por parte de los diferentes funcionarios que tienen a cargo el seguimiento a la ejecución contractual, se hace necesaria la implementación de una herramienta que se encargue no solo de estandarizar, organizar y controlar las actividades que se deben aplicar, sino que también permita evaluar y generar información relevante para la toma de decisiones, desde un enfoque de tipo gerencial y visto como la aplicación de un PROCESO. Con esto, las actividades de revisión, aprobación y rechazo de estos documentos, deben ser aplicadas de manera eficiente y en los tiempos establecidos dentro de los lineamientos establecidos por las dependencias encargadas de diseñar e implementar el proceso de seguimiento a la ejecución contractual de la entidad. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Para mejorar la información de las Órdenes de Pago y Planillas cargadas en el SIIF, se requiere la configuración del sistema de Tesorería para que permita registrar las fechas en que se realizan los pagos o desembolsos a las cuentas bancarias de los contratistas. La Fiduciaria de Occidente remitiría un archivo con las exigencias del Municipio para cargarlo al SIIF, y de esta forma, grabar las fechas exactas de pago que posteriormente puedan ser consultadas por cualquier persona. Los contratistas podrán visualizarla por los sistemas transversales de la página de la alcaldía. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad requiere una funcionalidad que le permita importar la información de los desembolsos realizados a las cuentas bancarias de los contratistas por medio de la importación de un archivo plano solicitado a la Fiduciaria de Occidente con el fin de poder consultar el estado de cada orden de pago. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Unificación de los tiempos de recepción de órdenes de pago, desde el momento en que llegan a la Secretaría de Hacienda y salen para la Fiduciaria de Occidente. |  |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | CONTABILIDAD. Asociar el módulo contractual a la validación de contratos de tal manera que se pueda consultar todo por este lado. Sin que se tenga que cargar a gestión de gastos varios de los documentos que uno requiere como por ejemplo: minutas, actas de inicio. |  |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Vincular embargos en los pagos masivos de contratos. En las órdenes de pago se debe liquidar el descuento por concepto de embargos. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad para poder registrar un embargo a un contratista que se le vienen realizando los pagos por la opción de pagos masivos, debe ingresar a cada orden de pago generada y colocar de forma manual dichos embargos para poder que se descuenten. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Crear campo en contratos en la pestaña de agrupación de contratos para determinar a qué núcleo o dependencia pertenece, de tal forma que al generar la impresión de Actas y Ordenes de pago salgan ordenadas por este campo. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad en su proceso interno en la Secretaria de Educación debe imprimir los documentos generados en la opción de pagos masivos y posteriormente organizarlos manualmente por núcleo educativo. |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Opción para adjuntar a la orden de pago asociada a cada núcleo o dependencia los documentos requeridos para el respectivo pago, que permita validar de una lista predeterminada y controle cuales documentos faltan con manejo de estado ENVIADO o RECHAZADO y porque. La misma opción en CONTABILIDAD para que revisen los documentos adjuntos con manejo de estado VALIDADO o RECHAZADO y porque. |  |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Opción que permita realizar el envío del acta de recibo, orden de pago y factura equivalente cuando se realice pago por fuera de la opción de pago masivo. | NECESIDAD: Actualmente la Entidad al realizar un pago por fuera de la opción de pagos masivos por motivos ajenos a la aplicación no tiene como enviar los documentos de forma automática al correo electrónico registrado en el contrato, ya que esta opción solamente está disponible para los pagos realizados por la opción de pagos masivos. |
| Bandeja de Control | Debe permitir a los funcionarios dar prioridad a los procesos que tienen un estado crítico o identificar los procesos nuevos que esperan gestión. |  |
| Revisión a documentos del contrato | Opciones para la revisión de documentos del contrato, donde se muestran al funcionario los documentos que requiere para realizar su actividad de control. |  |
| Control gráfico Workflow | Control gráfico del proceso a través de Workflow que permite identificar tiempos utilizados en cada etapa y alertas generadas por demoras en tiempos de ejecución. |  |
| Notificaciones | Notificaciones x medio de correo electrónico de las actividades pendientes en estado crítico. |  |
| Integración | Integración con el módulo de procesos precontractuales en lo que respecta al seguimiento a las actividades aplicadas y documentos generados. |  |
| Cuadro de Control | Consulta todos los documentos y actuaciones del contrato desde la etapa precontractual hasta la ejecución. |  |

| 3.2.3 ROBUSTECIMIENTO RECURSOS HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DESARROLLO | DETALLE |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | FECHA DE INGRESO LICENCIAS NO REMUNERADAS Se requiere nueva funcionalidad que corriendo un proceso periódicamente, inserte de manera automática el registro de vacaciones cuando se cumpla el derecho a estas, que documente el periodo al que corresponde el derecho y que dicho proceso tenga en cuenta los desplazamientos en el cumplimiento de años de servicio, basados en el historial de ausencias del tipo no remunerado. |  |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | Agregar una pestaña o novedad que genere vacaciones colectivas para los trabajadores oficiales – Banda Sinfónica Municipio de Pereira y que la prima de vacaciones sea incluida en el momento que dicho trabajador tenga derecho a la misma. |  |
| MEJORA A PROCESO | RETENCION EN LA FUENTE Se requiere que el valor descontado por concepto Retención en la Fuente al funcionario se pueda visualizar sobre que valores se tuvieron en cuenta para dicho descuento. | Se requiere del desarrollo de un procedimiento adicional con el que actualmente cuenta la entidad de cálculo de retención en la fuente, que alimente una tabla con conceptos y valores que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la base de retención, a la vez desarrollar una forma que permita la visualización de esa información, y que se pueda acceder a ella desde el volante de pago de cada empleado. |
| MEJORA | Que en el desprendible de pago, se pueda visualizar el número de días descontados por concepto de incapacidades. | Se requiere un ajuste a las formulas actuales para visualizar los días de incapacidad ingresados por novedad. |
| REPORTE | Se requiere la se generación de la información histórica del salario por vigencias, número de empleados, sueldo. Ejemplo: porque actualmente si se genera listado de empleados 2015 trae el sueldo actual y no genera el número de empleados que habían en esta vigencia. | Se requiere realizar los ajustes necesarios al reporte ya existente |
| REPORTE | Que incorpore al programa la opción para generar listado de novedades mensual que contenga el nombre de cada funcionario y que novedad presenta ejemplo (Si está en vacaciones, en permiso, incapacitado, sancionado, comisión de servicios, entre otros. (En las vinculaciones: 1-2-21-26). |  |
| NUEVA FUNCIONALIDAD | CONTABILIDAD. Poder generar un reporte de saldos de provisiones trimestralmente desde el módulo de nómina, para corroborar que se esté aplicando bien la formulación y este acorde con los valores que suben a contabilidad. |  |
| 3.2.4 MODULO DE CONSTRUCCIONES EN CURSO |  |  |
|  | DESARROLLO | DETALLE |
| NUEVO DESARROLLO | CONTABILIDAD Manejo de construcciones en curso en el módulo de bienes inmuebles (recursos físicos). Se requiere de un modulo que permite la administración de las construcciones en curso asociado tanto al módulo de recursos físicos como al módulo de contabilidad y con manejo de proyectos. | El municipio requiere saber sin tener que crear una cuenta auxiliar por cada proyecto de construcción que realice, cuanto se ha invertido en compras de predios y contratos. |

| 3.2.5 MODULO DE PEDIDOS DE ALMACEN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DESARROLLO | DETALLE |
| NUEVO DESARROLLO | CONTABILIDAD Opción de pedidos de almacén por dependencia, con control de saldos y aprobación de elementos vinculados a los egresos de almacén. Se requiere de nueva funcionalidad que permita el manejo de pedidos por dependencia, con control de saldos en tiempo real, aprobación de elementos y realización automática de egresos. | Actualmente la Entidad tiene una opción de pedidos al Almacén que permite realizar dichos requerimientos por cada dependencia pero sin control de saldos y sin posibilidad de realización de egresos automáticamente. |

# MODALIDAD DE SELECCIÓN Y TIPO DE CONTRATO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección del contratista que corresponde para este contrato es de contratación de selección directa, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes en razón a que la persona a contratar tiene los derechos de autor sobre el programa que se aspira a contratar y no hay pluralidad de oferentes.

Lo anterior en virtud a que la empresa SOLUCIONES DE INFORMACION SAS con NIT. 900.293.512-0, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.8  “De la Contratación Directa Cuando No Exista Pluralidad de Oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser su proveedor exclusivo en el territorio nacional”, cuenta con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF WEB, del cual cuenta con los respectivos derechos de autor y derechos patrimoniales, según consta en el certificado de inscripción en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del ministerio del interior, con radicación 99017037 de 30 de noviembre de 1999, y que el titular de los derechos de autor es el señor JUAN CARLOS VALENCIA quien ha cedido los derechos patrimoniales a la empresa SOLUCIONES DE INFORMACION SAS con NIT. 900.293.512-0 mediante contrato para cesión de derechos patrimoniales de autor tal como consta el certificado de registro de contrato y demás actos emitido por el MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA y radicado en el libro 11, tomo 96, partida 422 de fecha de registro 27 de Noviembre de 2009.

# FUNDAMENTO JURÍDICO:

El presente proceso se adelanta de acuerdo con la ley 80 de 1993, el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.8.  del Decreto 1082 de 2015.

# VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO

# JUSTIFICACION

- Para el ítem de soporte y mantenimiento

Se procedió a consultar contrataciones similares realizadas en la Alcaldía de Pereira encontrándose que para el del año 2014 se realizaron contratos para soporte y mantenimiento del sistema SIIF WEB, entre ellos el contrato No. 1452, este contrato incluía soporte y mantenimiento por un valor mensual de $ 47.583.863 IVA incluido. Para suscribir el contrato de 2015 para dar soporte y mantenimiento al sistema SIIFWEB, se proyectó el gasto tomando el valor mensual del contrato No. 1452 de 2014 con un incremento del IPC de 3.66%, es decir $49.325.432 IVA incluido y con las mismas condiciones técnicas. La empresa SOLUCIONES DE INFORMACIÓN presentó cotización por valor mensual de $49.325.432 IVA incluido para prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema SIIF WEB. Para el año 2015 se suscribió contrato Nro. 1074 por valor total de $411.952.592 el cual incluye seis mensualidades por valor de $49.325.432 IVA incluido y $116.000.000 de diseño de funcionalidades. Para la vigencia 2016, La empresa SOLUCIONES DE INFORMACIÓN presentó cotización por valor total de $726.160.000 IVA incluido para prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema SIIF WEB, incluido mantenimiento, capacitación y nuevas funcionalidades, para la vigencia 2017, La empresa SOLUCIONES DE INFORMACIÓN presentó cotización por valor total de $ 1.431.950.800 IVA incluido para prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema SIIF WEB, incluido mantenimiento, capacitación, nuevos desarrollos y funcionalidades, para la vigencia 2017 entre los que se incluyen actualización a normas NIIF y actualización a nueva versión.

- Para el desarrollo de nuevas funcionalidades:

La empresa SOLUCIONES DE INFORMACIÓN presento cotización a solicitud de la entidad donde se incluyen Suministrar al municipio de Pereira las funcionalidades y módulos relacionados en los alcances los presentes estudios previos están incluidos en el valor total de la oferta presentada para la vigencia 2018.

Por lo anterior la Secretaria de Tecnologías de la Información y la Secretaría de Hacienda consideran que la propuesta presentada por la empresa SOLUCIONES DE INFORMACIÓN está ajustada desde el punto de vista técnico y económico y es favorable para el Municipio de Pereira, teniendo en cuenta la complejidad de las actividades a desarrollar descritas en el objeto y alcance del presente documento.

Ahora bien es menester señalar los desarrollos que brindará la empresa SOLUCIONES DE INFORMACION SAS así:

| SUBSISTEMA |  | DESARROLLO | DETALLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1. CONTABILIDAD Y TESORERIA | REPORTE | Permitir generar un reporte en Excel y pdf de la parametrización tanto de los conceptos de causación como de las cuentas contables por concepto de la Integración SIIFWEB módulo causación de rentas. | Desarrollo del reporte solicitado, donde se muestre la parametrización de los conceptos de integración con Impuestos, causación, gastos e ingresos. |
|  | MEJORA | Que los cambios que se realicen en el sistema, en cuanto a cambios de parámetros, sean prospectivos y NO retroactivos, teniendo en cuenta que a la fecha cada vez que se cambia un parámetro el sistema va y me cambia todo desde el origen del registro, es decir no se guarda un histórico de los movimientos. | Desarrollo para que el sistema guarde un histórico de las cuentas que se modifican en la configuración de los conceptos de causación e ingresos del subsistema de integración. |
|  | nueva funcionalidad | En la incorporación de un bien inmueble, que se detectó como propiedad del Municipio, a la fecha el sistema no posee una herramienta sistematizada que permita cruzar la información de la depreciación acumulada que se registre en el módulo de recursosfísicos con contabilidad, ya que a la fecha únicamente se podría realizar mediante notas de contabilidad; por tanto, en la incorporación de un bien inmueble surge: a. Costo o valor de entrada b. Depreciación acumulada c. Vida útil (La misma que se estipule para el grupo) d. Fecha Adquisición (Cuando sea construcción y tenga depreciación acumulada, el sistema podría hallar esta fecha de forma sistematizada, en caso contrario el funcionario encargado de bienes inmuebles podrá registrar la fecha de adquisición real según los documentos respectivos). | NOMBRE: Funcionalidad que permite incorporar automáticamente los valores iniciales de depreciación acumulada de un bien a la contabilidad de la Entidad cuando se realice el cargue desde una Entrada General Contabilizando. NECESIDAD: Actualmente cuando la Entidad requiere ingresar un bien a los estados financieros debe realizar un comprobante de almacén de tipo Entrada General Contabilizando con el código de inventario y el valor de entrada del bien, quedando pendiente alimentar el valor de la depreciación acumulada del mismo a la fecha de cargue, esto actualmente se debe hacer ingresando a la hoja de vida del bien y colocando el valor en el campo Depreciación Acumulada Inicial y después se debe hacer una nota de contabilidad ajustando dicho valor a la cuenta que tiene los saldos de depreciación por cada grupo de inventario. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá la generación automática del movimiento contable correspondiente al valor de la depreciación acumulada del bien al momento de realizar la Entrada General Contabilizando de tal forma que el usuario no tendrá que realizar ninguna nota de contabilidad para que se vea reflejado dicho valor en la Contabilidad de la Entidad. |
|  | nueva funcionalidad | CONTABILIDAD. Lista de chequeo de indicios de deterioro por cada bien a revisar si aplica materialidad. | NOMBRE: Funcionalidad que permite evaluar los indicios de deterioro de un bien cuando este supere el límite de materialidad determinado para el grupo de inventario al cual pertenece. NECESIDAD: Actualmente la Entidad no cuenta con una funcionalidad que le permita realizar una evaluación de los indicios de deterioro por cada bien según el procedimiento interno establecido. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá la evaluación de los indicios de deterioro iniciando con el cargue de los bienes que superen el límite de materialidad determinado por cada grupo de inventario, después se evalúan los indicios de acuerdo a las preguntas establecidas por cada tipo de bien y se finaliza con la determinación si al bien se le debe realizar o no deterioro, dejando evidencia del usuario que realizó el proceso y del usuario que lo revisó. |
|  | nueva funcionalidad | CONTABILIDAD. Incorporar en el sistema de cálculo por materialidad de los bienes muebles e inmuebles. | NOMBRE: Funcionalidad que permite calcular los valores de materialidad a nivel de Activo, Pasivo, Patrimonio y para las cuentas del grupo 16 Propiedad Planta y Equipo de acuerdo al procedimiento interno establecido. NECESIDAD: Actualmente la Entidad no cuenta con una funcionalidad que le permita calcular los valores de materialidad a nivel de Activo, Pasivo, Patrimonio y para las cuentas del grupo 16 Propiedad Planta y Equipo con el fin de poder limitar la cantidad de bienes a evaluar en el proceso de indicios de deterioro. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá calcular los valores de materialidad de acuerdo al procedimiento interno establecido iniciando con el cargue por parte del usuario de los valores correspondientes a los ingresos tributarios de las 5 vigencias anteriores al corte, los respectivos porcentajes de IPC de cada vigencia y el porcentaje de riesgo determinado por Control Interno de la Entidad, de tal forma que al final se generan los valores de materialidad a nivel de Activo, Pasivo, Patrimonio y para las cuentas del grupo 16 Propiedad Planta y Equipo, siendo estos últimos los límites a evaluar en el proceso de indicios de deterioro. |
|  | nueva funcionalidad | CONTABILIDAD. Realizar en el módulo causación de rentas de la integración SIIFWEB el cargue de la información de forma separada por cada una de las rentas y permitir hacer el cargue por día o por rango de fecha, según sea la necesidad del área contable, actualmente está habilitado únicamente el cargue por todas las rentas y día a día. | Desarrollo de la opción que permita realizar en el módulo causación de rentas de la integración SIIFWEB el cargue de la información de forma separada por cada una de las rentas y permitir hacer el cargue por día o por rango de fecha, según sea la necesidad del área contable, actualmente está habilitado únicamente el cargue por todas las rentas y día a día. |
|  | nueva funcionalidad | Con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta en las órdenes de pago generadas desde la Secretaría de Educación (específicamente conserjes); nos permitimos solicitar el diligenciamiento del archivo el cual es requerido por la Fiduciaria de Occidente para gestionar estos pagos. | NOMBRE: Funcionalidad que permite generar archivo plano de pagos para la fiduciaria de occidente de acuerdo a la estructura establecida por la Entidad y que permita su generación asociada a los pagos masivos. NECESIDAD: Actualmente la Entidad no cuenta una funcionalidad que le permita generar el archivo plano de pagos para la fiduciaria de occidente de acuerdo a la estructura establecida por la Entidad y específicamente para los pagos realizados por la opción de pagos masivos la cual se utiliza para realizar los pagos de los conserjes vinculados a la Secretaria de Educación. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá generar el archivo plano de pagos para la fiduciaria de occidente de acuerdo a la estructura establecida por la Entidad, con la posibilidad de cargar los pagos asociados en la opción de pagos masivos para agilizar el pago de los contratistas vinculados a la Secretaria de Educación. |
| 3.6.2. TRAZABILIDAD INTEGRAL Y ROBUSTECIMIENTO DE GESTION CONTRACTUAL | nueva funcionalidad | Se requiere control donde se pueda visualizar el proceso desde que el funcionario que elabora las órdenes de pago recibe la documentación del contratista y proveedores hasta que llegue a Hacienda. Esto es con fin de medir los tiempos desde que el contratista presenta todos los documentos que se piden hasta que llega la orden de pago a Hacienda. |  |
|  | nueva funcionalidad | Para mejorar la información de las Órdenes de Pago y Planillas cargadas en el SIIF, se requiere la configuración del sistema de Tesorería para que permita registrar las fechas en que se realizan los pagos o desembolsos a las cuentas bancarias de los contratistas. La Fiduciaria de Occidente remitiría un archivo con las exigencias del Municipio para cargarlo al SIIF, y de esta forma, grabar las fechas exactas de pago que posteriormente puedan ser consultadas por cualquier persona. Los contratistas podrán visualizarla por los sistemas transversales de la página de la alcaldía. | NOMBRE: Funcionalidad que permita importar un archivo plano con la información solicitada a la Fiduciaria de Occidente de las fechas de desembolsos a las cuentas bancarias de los contratistas con el fin de poder consultar el estado de un pago. NECESIDAD: Actualmente la Entidad requiere una funcionalidad que le permita importar la información de los desembolsos realizados a las cuentas bancarias de los contratistas por medio de la importación de un archivo plano solicitado a la Fiduciaria de Occidente con el fin de poder consultar el estado de cada orden de pago. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá importar la información de las fechas de los desembolsos a las cuentas bancarias de los contratistas mediante un archivo plano solicitado a la Fiduciaria de Occidente y permitirá consultar el estado de cada orden de pago desde su generación en el módulo de Gestión de gasto hasta su desembolso realizado por la Fiduciaria de Occidente. |
|  | nueva funcionalidad | Unificación de los tiempos de recepción de órdenes de pago, desde el momento en que llegan a la Secretaría de Hacienda y salen para la Fiduciaria de Occidente. |  |
|  | nueva funcionalidad | CONTABILIDAD. Asociar el módulo contractual a la validación de contratos de tal manera que se pueda consultar todo por este lado. Sin que se tenga que cargar a gestión de gastos varios de los documentos que uno requiere como por ejemplo: minutas, actas de inicio. |  |
|  | nueva funcionalidad | Vincular embargos en los pagos masivos de contratos. En las órdenes de pago se debe liquidar el descuento por concepto de embargos. | NOMBRE: Funcionalidad asociada a los pagos masivos que permita registrar uno o varios embargos a un contratista, con el fin de que se le apliquen dichos embargos en todas las órdenes de pago realizadas por pagos masivos. NECESIDAD: Actualmente la Entidad para poder registrar un embargo a un contratista que se le vienen realizando los pagos por la opción de pagos masivos, debe ingresar a cada orden de pago generada y colocar de forma manual dichos embargos para poder que se descuenten. PROPUESTA: La nueva funcionalidad asociada a la opción de pagos masivos permitirá registrar uno o varios embargos por contratista y estos serán descontados en todas los pagos realizados por la opción de pagos masivos. |
|  | nueva funcionalidad | Crear campo en contratos en la pestaña de agrupación de contratos para determinar a qué núcleo o dependencia pertenece, de tal forma que al generar la impresión de Actas y Ordenes de pago salgan ordenadas por este campo. | NOMBRE: Funcionalidad asociada a la opción de pagos masivos que permita asociar los contratos de la Secretaria de Educación a un núcleo educativo, de tal forma que al imprimir los documentos salgan ordenados por este criterio. NECESIDAD: Actualmente la Entidad en su proceso interno en la Secretaria de Educación debe imprimir los documentos generados en la opción de pagos masivos y posteriormente organizarlos manualmente por núcleo educativo. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá registrar en cada contrato un núcleo educativo de los proporcionados por la Secretaria de Educación de tal forma que al imprimir los documentos generados por la opción de pagos masivos, estos salgan ordenados por dicho criterio con el fin de que no tengan que realizar el proceso manual. |
|  | nueva funcionalidad | Opción para adjuntar a la orden de pago asociada a cada núcleo o dependencia los documentos requeridos para el respectivo pago, que permita validar de una lista predeterminada y controle cuales documentos faltan con manejo de estado ENVIADO o RECHAZADO y porque. La misma opción en CONTABILIDAD para que revisen los documentos adjuntos con manejo de estado VALIDADO o RECHAZADO y porque. |  |
|  | nueva funcionalidad | Opción que permita realizar el envío del acta de recibo, orden de pago y factura equivalente cuando se realice pago por fuera de la opción de pago masivo. | NOMBRE: Funcionalidad que permite realizar el envío de los documentos de Acta de recibo, factura equivalente y orden de pago al correo registrado en el contrato al momento de realizar la orden de pago de un contratista de forma manual y no por la opción de pagos masivos. NECESIDAD: Actualmente la Entidad al realizar un pago por fuera de la opción de pagos masivos por motivos ajenos a la aplicación no tiene como enviar los documentos de forma automática al correo electrónico registrado en el contrato, ya que esta opción solamente está disponible para los pagos realizados por la opción de pagos masivos. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá realizar el envío de los documentos de Acta de recibo, factura equivalente y orden de pago al correo electrónico registrado en el contrato cuando se realice la orden de pago por fuera de la opción de pagos masivos. |
| 3.6.3. ROBUSTECIMIENTO RECURSOS HUMANOS | nueva funcionalidad | FECHA DE INGRESO LICENCIAS NO REMUNERADAS Nueva funcionalidad que corriendo un proceso periódicamente, inserte de manera automática el registro de vacaciones cuando se cumpla el derecho a estas, que documente el periodo al que corresponde el derecho (actualmente el personal de RRHH no lo hace), y que dicho proceso tenga en cuenta los desplazamientos en el cumplimiento de años de servicio, basados en el historial de ausencias del tipo no remunerado. | Este es un proceso masivo que se desarrollará para generar de manera automática la ausencia de tipo VACACIONES para cada empleado al momento de cumplir años de servicio en la Entidad, dicha métrica de tiempo de servicio tendrá en cuenta el desplazamiento de tiempos causado por la suma de ausencias de tipo no remunerado que presente el empleado a lo largo de su historia laboral. Para el correcto funcionamiento de este proceso se requiere la historia laboral de los empleados al día, tanto en novedades a nivel de cargos, fecha de ingreso a la Entidad, como en el registro de ausencias. |
|  | nueva funcionalidad | Agregar una pestaña o novedad que genere vacaciones colectivas para los trabajadores oficiales – Banda Sinfónica Municipio de Pereira y que la prima de vacaciones sea incluida en el momento que dicho trabajador tenga derecho a la misma. | Según me explicó la usuaria Adriana García, se pretende para el caso de estos trabajadores, que a un empleado se le paguen de manera automática las vacaciones en dinero al momento de cumplir el año de servicio, y que después, a discreción del empleado y la administración, permitirle los días de disfrute. Esta situación administrativa implica una modificación algo compleja a la formulación y al proceso de liquidación de nómina (UND_NOMINA), ya que es necesario ajustar las funcionalidades existentes para gestionar el pago de sueldos, deducciones de ley y demás, generado por el disfrute de vacaciones en una fecha posterior a su pago |
|  | mejora | RETENCION EN LA FUENTE Se requiere que el valor descontado por concepto Retención en la Fuente al funcionario se pueda visualizar sobre que valores se tuvieron en cuenta para dicho descuento. | Esta nueva funcionalidad implica el desarrollo de un procedimiento anexo al actual de cálculo de retención en la fuente, que alimente una tabla con conceptos y valores que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la base de retención, a la vez desarrollar una forma que permita la visualización de esa información, y que se pueda acceder a ella desde el volante de pago (No impreso) de cada empleado. |
|  | mejora | Que en el desprendible de pago, se pueda visualizar el número de días descontados por concepto de incapacidades. | Se puede realizar por soporte un ajuste a las formulas actuales para visualizar los días de incapacidad ingresados por novedad, no es la solución mas adecuada, se debe implementar la liquidación automática de las incapacidades, actualmente no se visualizan estos valores debido a que ante la tardanza de reporte de las incapacidades por parte de los empleados, lo habitual es pagar al 100% y luego realizar descuentos por el valor diferencia |
|  | reporte | Que la información histórica del salario se pueda generar por vigencias, número de empleados, sueldo. Ejemplo: porque actualmente si se genera listado de empleados 2015 trae el sueldo actual y no genera el número de empleados que habían en esta vigencia. (En las vinculaciones: 1-2-21-26). Es un desarrollo que depende de la historia laboral completa de cada uno de los empleados. | Se realizarán los ajustes necesarios al reporte ya existente, pero como se indicó previamente, el funcionamiento adecuado de un reporte de estos depende del correcto y oportuno ingreso de la información del empleado en la hoja de vida. |
|  | reporte | Que incorpore al programa la opción para generar listado de novedades mensual que contenga el nombre de cada funcionario y que novedad presenta ejemplo (Si está en vacaciones, en permiso, incapacitado, sancionado, comisión de servicios, entre otros. (En las vinculaciones: 1-2-21-26). | Se realizará el reporte solicitado según las especificaciones que entregue la entidad, de acuerdo a la información que exista en la BD. |
|  | nueva funcionalidad | CONTABILIDAD. Poder generar un reporte de saldos de provisiones trimestralmente desde el módulo de nómina, para corroborar que se esté aplicando bien la formulación y este acorde con los valores que suben a contabilidad. | Se va desarrollar un nuevo esquema de formulación, un nuevo reporte asociado al proceso de liquidación de nómina para que realice el cálculo solicitado, simulando una liquidación definitiva a los empleados activos a la fecha de corte. |
| 3.6.4. MODULO CONSTRUCCIONES EN CURSO |  | CONTABILIDAD. Manejo de construcciones en curso en el módulo de bienes inmuebles (recursos físicos). | NOMBRE: Modulo que permite la administración de las construcciones en curso asociado tanto al módulo de recursos físicos como al módulo de contabilidad y con manejo de proyectos. NECESIDAD: La entidad requiere saber sin tener que crear una cuenta auxiliar por cada proyecto de construcción que realice el municipio, cuanto se ha invertido en compras de predios y contratos. PROPUESTA: Opción para la creación de los proyectos de construcciones en curso, con código, nombre, fecha de inicio y fecha de finalización. Adecuar el subsistema de gestión de gasto y recursos físicos para marcar los contratos y entradas de almacén que pertenecen a construcciones en curso de la entidad e identificar al proyecto que pertenece. Creación de un reporte que consolide la información de cada uno de los proyectos de construcciones en curso existente en Recursos Físicos y Gestión de Gasto. |
| 3.6.5.MODULO PEDIDOS DE ALMACEN |  | CONTABILIDAD. Opción de pedidos de almacén por dependencia, con control de saldos y aprobación de elementos vinculados a los egresos de almacén. | NOMBRE: Funcionalidad que permite el manejo de pedidos por dependencia, con control de saldos en tiempo real, aprobación de elementos y realización automática de egresos. NECESIDAD: Actualmente la Entidad tiene una opción de pedidos al Almacén que permite realizar dichos requerimientos por cada dependencia pero sin control de saldos y sin posibilidad de realización de egresos automáticamente. PROPUESTA: La nueva funcionalidad permitirá realizar pedidos por cada dependencia con control de saldos en tiempo real, aprobación de cantidad de elementos por parte del Almacenista y posterior generación automática de los egresos a partir de los pedidos. |

En razón a lo anterior, y de acuerdo al valor estimado en el proyecto de mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda pública del Municipio de Pereira  de la Secretaría de Hacienda y según las necesidades actuales de la Administración Municipal, la actividad a contratar debe ser realizada por una empresa que posea los derechos de autor y/o los derechos de comercialización y soporte del sistema SIIF WEB, La Secretaría de Hacienda determinó como presupuesto oficial para la presente contratación la suma de  MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  M/L.($ 1.423.240.000) IVA incluido.

NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la Secretaría de Hacienda.

# VALOR Y FORMA DE PAGO:

Por tal motivo la Secretaría de tecnologías de la información y las comunicaciones,  determinó como presupuesto oficial para la presente Contratación la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  M/L.($ 1.423.240.000) IVA incluido, suma que el Municipio de Pereira pagará a EL CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS PARCIALES  previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto, su alcance y aceptación a satisfacción por parte del Municipio de Pereira, certificado por el supervisor que se designe así:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestar al municipio de Pereira el servicio de soporte y mantenimiento sobre la PLATAFORMA DE GESTION ESTATAL SIIFWEB, junto a la capacitación funcional y la asesoría a todo el sistema en operación. | 1 vigencia | $820.000.000 | $820.000.000 |
| Suministrar al municipio de Pereira las funcionalidades y módulos relacionados en el numeral 3.6 de la propuesta del proveedor. | 1 suministro | $376.000.000 | $376.000.000 |
| SUBTOTAL |  |  | $1.196.000.000 |
| I.V.A.(19%) |  |  | $227.240.000 |
| VALOR TOTAL |  |  | $ 1.423.240.000 |

# Disponibilidad Presupuestal

El Municipio de Pereira adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales:

| CERT. DISPON. PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | SECRETARIA Y VALOR |
| --- | --- | --- |
| XXXX | XXX | XXXXXX |

  - FORMA DE PAGO:   El Municipio de Pereira realizará el pago asi:

Servicio de soporte y mantenimiento en once (11) cuotas mensuales iguales de $88.709.091= IVA incluido.

Servicio de actualización de aplicativos:

Entrega a marzo 30 de 2018 por valor de $311.780.000= iva incluido contra entrega.

Entrega a abril 30 de 2018 por valor de $135.660.000= iva incluido contra entrega.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN: once (11) meses y por ningún motivo podrá pasar del 31 de Diciembre de 2018.

# ANÁLISIS DEL RIESGO

La dependencia solicitante analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, el manejo del anticipo, disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles, según matriz anexa que hace parte integral del presente estudio.

| TIPIFICACION DEL RIESGO | ESTIMACION |  | ASIGNACION | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  |
|  | Alta | Alta |  |  |
|  | Media- Alta | Media- Alta |  |  |
|  | Media – baja | Media – baja |  |  |
|  | Baja | Baja |  |  |
| Incumplimiento o retraso en la prestación de los servicios contratados | Media | Alto | Contratista/ supervisores | Seguimiento de las actividades a realizar. Infraestructura técnica y de personal apropiada. |
| Inadecuada parametrización y configuración del sistema en cuanto a nuevas funcionalidades y nuevas versiones. | Media | Alto | Contratista | Realización de guiones de prueba. Ejecución y seguimiento de guiones de prueba. |
| Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley por parte del contratista. | Media | Medio | Supervisor | Verificación del pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales en las respectivas planillas de pago de parafiscales. |

# GARANTÍAS.

De conformidad con lo indicado en el punto anterior Análisis de riesgo y forma de mitigarlo el contratista se obliga a garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y  las obligaciones inherentes a él, para lo cual  previamente a la suscripción del acta de inicio debe constituir las siguientes garantías:

- Cumplimiento: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más.

- Calidad de los servicios: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato.

- Garantía de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al mismo y tres años más.

Corresponde a los supervisores evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato. Los supervisores garantizara el cumplimiento del objeto y el alcance por parte del contratista y refrendara dicho informe autorizando su pago

# RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira- Secretaría de Hacienda, por lo que se recomienda al Representante legal del Municipio de Pereira, celebrar el contrato de prestación de servicios con la empresa Soluciones de Información S.A.S, identificada con NIT. 900.293.512-0, cuyo representante legal es la señora MARIA VICTORIA ENCINALES ROMERO identificada con cédula de ciudadanía 40.775.370, quien cumple con todos los requisitos exigidos para esta contratación, y cuya propuesta se considera favorable y ajustada al presupuesto oficial determinado por la entidad.

Se firma a los cinco (5) días del mes de Enero del año 2018.

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ		CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Secretario Tecnologías de la 			Secretario de Hacienda

Información y la Comunicación (E)

ELABORO / PROYECTO Paula Andrea Zapata Villa – Auxiliar Administrativo.