Pereira, 22 de junio de 2018.

Doctor

JUAN PABLO GALLO MAYA

Alcalde Municipal

Ciudad

ESTUDIO PREVIO

LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) del Municipio de Pereira, realiza el ESTUDIO PREVIO requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

Se conoce como cableado estructurado al sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares para formar parte de la condición de cableado estructurado.

Lo que permite el cableado estructurado es transportar, dentro de un edificio o recinto, las señales que provienen de un emisor hasta su correspondiente receptor. Se trata, por lo tanto, de una red física que puede combinar cables UTP, bloques de conexión y adaptadores, entre otros elementos.

Al soportar diversos dispositivos de telecomunicaciones, el cableado estructurado permite ser instalado o modificado sin necesidad de tener conocimiento previo sobre los productos que se utilizarán sobre él.

Los puntos de red son medios necesarios para el acceso a las herramientas informáticas, bases de datos funcionales, administrativas y financieras, así como de información jurídica, servicios de correo electrónico, comunicación entre dependencias y servicios de impresión, por lo que se hace necesario actualizar, adecuar, ampliar y construir la red estructurada (datos) y la de redes eléctricas.

Teniendo en cuenta que el cableado estructurado del Municipio se encuentra en estado de obsolescencia, alguno sin garantías o soporte técnico directo y de acuerdo con el diagnóstico dado por los administradores de la Red del Municipio, ha generado que se presenten situaciones que afectan el servicio de comunicación, es decir, la conexión con los sistemas de información, por cuanto sean presentado fallas en los puntos de datos debido a la finalización de la vida útil del cableado, de igual manera, el incremento de personal hace que se requiera un mayor número de puntos de datos y acceso a la red.

La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el presente año, luego de analizar y evaluar las diferentes solicitudes de adecuaciones y mantenimientos en la Red de Datos, definió un programa de adecuación y remodelación apoyado en la justificación de necesidades de cada área para las Secretarías de:

| Secretaría | Puntos de Red | Puntos eléctricos |
| --- | --- | --- |
|  | NUEVO | NUEVO |
| Secretaría de Hacienda | 10 | 0 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 1 | 0 |
| Secretaría de Infraestructura | 40 | 0 |
| Zonas de Permitido Parqueo | 18 | 12 |
| Secretaria de Educación | 94 | 71 |
| Secretaria de Gobierno | 30 | 0 |
| TOTAL | 193 | 83 |

Para facilitar el acceso a los servicios y sistemas tales como: Sistemas de Información del Municipio de Pereira, acceso a Internet, acceso a la Página Web de la Entidad, uso del correo electrónico, compartir impresoras y realizar conexiones remotas, entre otras múltiples tareas relacionadas con tecnología las cuales se fundamentan de la siguiente manera:

- El crecimiento de la plataforma tecnológica relacionada con equipos de cómputo y periféricos es mayor a la infraestructura de red actual, incrementando de esta manera la complejidad de la administración y/o conexiones remotas entre dependencias y funcionarios de la administración.

- Los sistemas de información apoyan los procesos de rendición de cuentas tanto a los entes fiscalizadores como a la comunidad en general.

- Las tareas asignadas a los funcionarios de la administración se relentizan por falta de conexiones adecuadas, haciendo menos eficiente su desempeño laboral.

- Los aplicativos específicos que utiliza la Administración Municipal para labores de misión crítica, demandan protección continua contra ataques por virus informáticos, por lo cual se hace necesario que cada equipo de cómputo se encuentre conectado a un punto de red para lograr de esta manera la constante actualización del software de protección entre otros.

De no adquirirse estos elementos de red, como es el cableado estructurado, se mantendría obsoleta la plataforma frente a los avances tecnológicos del mercado, se tendría una plataforma sin soporte, con los riesgos asociados a ello y se continuarían generando retardos y latencias en el acceso a los sistemas misionales y de apoyo a través de los equipos de cómputo asignados a los funcionarios, afectando el normal desempeño de las labores diarias del personal de la Alcaldía Municipal.

En este orden de ideas, se hace necesario y conveniente llevar a cabo un proceso de selección de menor cuantía que conduzca a la contratación de una prestación de servicios que permitan el servicio de instalación y adecuación de puntos de red de datos y eléctricos en las diferentes dependencias del municipio de Pereira.

- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR :

“SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”

  - El presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía se ejecutará basado en las condiciones técnicas:

- Se requiere la instalación de puntos de datos en oficinas ubicadas en el Palacio Municipal y en las sedes de las instituciones educativas de Salamanca y Jesús María Ormaza.

- Los puntos estarán conectados al backbone del piso correspondiente donde se encuentra ubicada la respectiva dependencia donde se instalarán los puntos.

- Se debe utilizar rejilla porta cable UTP y canaleta en los puntos de llegada de los cables.

- Los puntos donde se instale canaleta se suministrará troquel, donde llegue por el ducto del módulo de oficina se instalará sobre el sócalo.

- Los puntos se deben entregar debidamente marcados tanto en el punto de trabajo como en el patch panel.

- Se debe entregar informe de certificación de cada uno de los puntos instalados.

- Se debe entregar plano de ubicación de los nuevos puntos instalados.

- Instalación de rack en donde sea necesario

  - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

| DENOMINACIÓN DEL BIEN | DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de instalación y adecuación de puntos de red de datos y eléctricos en diferentes dependencias del Municipio de Pereira | Construcción y configuración de puntos de red y eléctricos: | Unidad | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED LAN (DATOS): Para facilitar el acceso a los servicios y sistemas tales como: Sistemas de Información del Municipio de Pereira, acceso a Internet, acceso a la Página Web de la Entidad, uso del correo electrónico, compartir impresoras y realizar conexiones remotas, entre otras múltiples tareas relacionadas con tecnología |

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO

El presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía se ejecutará basado en las condiciones técnicas:

- Los puntos estarán conectados al backbone del piso correspondiente donde se encuentra ubicada la respectiva dependencia donde se instalarán los puntos.

- La ducteria a utilizar debe ser rejilla porta cable, dependiendo del punto de llegada de los cables.

- Los puntos donde se instale canaleta se suministrará troquel, donde llegue por el ducto del módulo de oficina se instalará sobre el sócalo.

- Los puntos se deben entregar debidamente marcados tanto en el punto de trabajo como en el patch panel, faceplace, partes traseras del patch panel y del faceplace.

- Se debe entregar informe de certificación de cada uno de los puntos instalados.

- Se debe entregar plano de ubicación de los nuevos puntos instalados.

- Instalación de rack en donde sea necesario, de conformidad a las necesidades del contrato.

- Además de las especificaciones anteriores, los puntos de red de los Centros educativos, oficina de zonas de permitido parqueo deben tener las siguientes especificaciones NUEVOS: Certificados e instalados en centro de datos existente, adicionar organizadores necesarios y switchs, la red eléctrica regulada nueva con sus respectivos protectores caja de breacker, circuitos de acuerdo a la carga, bay pas y UPS (mínimo 10 KVA para dar soporte a cada sala de sistemas con 25 equipos de cómputo, sin que esto represente un costo adicional para la administración.

- Se deben suministrar los cables en el RACK y de los equipos.

En aras de mejorar las condiciones laborales de los espacios físicos del Municipio de Pereira se encuentra pendiente por adelantar las siguientes actividades, que serán objeto del presente proceso de contratación:

Construcción y configuración de red LAN (datos): Para facilitar el acceso a los servicios y sistemas tales como: Sistemas de Información del Municipio de Pereira, acceso a Internet, acceso a la Página Web de la Entidad, uso del correo electrónico, compartir impresoras y realizar conexiones remotas, entre otras múltiples tareas relacionadas con tecnología las cuales se fundamentan de la siguiente manera:

El crecimiento de la plataforma tecnológica relacionada con equipos de cómputo y periféricos es mayor a la infraestructura de red actual, incrementando de esta manera la complejidad de la administración y/o conexiones remotas entre dependencias y funcionarios de la administración.

Los sistemas de información apoyan los procesos de rendición de cuentas tanto a los entes fiscalizadores como a la comunidad en general.

Las tareas asignadas a los funcionarios de la administración se relentizan por falta de conexiones adecuadas, haciendo menos eficiente su desempeño laboral.

Los aplicativos específicos que utiliza la Administración Municipal para labores de misión crítica, demandan protección continua contra ataques por virus informáticos, por lo cual se hace necesario que cada equipo de cómputo se encuentre conectado a un punto de red para lograr de esta manera la constante actualización del software de protección entre otros.

La no atención oportuna de estas necesidades implicaría para el Municipio de Pereira, entre otros:

Colocar la plataforma tecnológica en un estado de alta vulnerabilidad ante el ataque de virus informáticos.

Salida de operación de los computadores, redundando en una rendición tardía de informes a los entes fiscalizadores, de control y a la comunidad en general.

Desmotivación y pérdida de confianza por parte de los usuarios para el uso de los sistemas de información automatizados.

Colapso funcional de la plataforma computacional.

Problemas de conectividad a Internet en las dependencias del Municipio de Pereira

Retrasos significativos en la planeación estratégica de proyectos.

Igualmente, se debe tener en cuenta la importancia y responsabilidad que recae sobre la Administración Municipal en brindar las condiciones y herramientas idóneas, a las diferentes dependencias del Municipio de Pereira para el cumplimiento de sus labores.

En este orden de ideas, se hace necesario y conveniente llevar a cabo un proceso de selección de menor cuantía que conduzca a la contratación de una prestación de servicios que permitan el servicio de instalación y adecuación de puntos de red de datos y eléctricos en las diferentes dependencias del municipio de Pereira.

  - Identificación en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | NOMBRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 8100000 | 81100000 | 81101500 | Ingeniería Civil y de arquitectura |
| 8000000 | 8014000 | 81101700 | Ingeniería eléctrica y electrónica |

NOTA: Los anteriores códigos solo sirven de referencia para la administración no siendo estos un requisito habilitante para el proponente.

- ALCANCES

El Servicio debe cumplir con las características descritas en la ficha técnica del Producto además de:

- Cumplir con el objeto de la presente contratación.

- Cumplir con los tiempos de ejecución estipulados en el presente contrato.

- Realizar la instalación y adecuación de los puntos fuera de los horarios laborales.

- Presentar informe semanal de la ejecución del contrato.

- OBLIGACIONES

  - Obligaciones del Contratista:

En desarrollo del objeto del contrato, el contratista realizará las siguientes actividades:

a) Se obliga a cumplir con la prestación del servicio de instalación y adecuación de puntos de red de datos en categoría 6 y puntos eléctricos en el Municipio de Pereira de manera, puntual, directa, cuidadosa y responsable, con sus propios medios económicos, técnicos y autonomía administrativa, esto incluye sin que ello implique un costo adicional, suministros y todos los repuestos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de lo solicitado.

b) Es obligación del contratista dotar al Municipio de Pereira en diferentes sedes los puestos de trabajo con salidas dobles para telecomunicaciones (voz/datos) en cableado estructurado categoría 6, equipos activos, salidas eléctricas para toma corrientes dobles reguladas.

c) Los puntos estarán conectados al backbone en donde se instalen los puntos.

d) La ducteria a utilizar debe ser bandeja porta cable y tubería EMT dependiendo del punto de llegada de los cables.

e) Los puntos donde se instale canaleta se suministrará troquel, donde llegue por el ducto del módulo de oficina se instalará sobre el sócalo.

f) Los puntos se deben entregar debidamente marcados tanto en el punto de trabajo como en el patch panel.

g) Se debe entregar informe de certificación de cada uno de los puntos instalados.

h) Se debe entregar plano de ubicación de los nuevos puntos instalados.

i) Instalación de rack en donde sea necesario.

j) Realizar la instalación y adecuación de los puntos fuera de los horarios laborales.

  - Obligaciones del Municipio:

a) Pagar en la oportunidad y monto pactados los servicios contratados.

b) Permitir la prestación de los servicios por parte del contratista salvo que concurran motivos de interés general o de caso fortuito o de fuerza mayor.

c) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.

d) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. e) Exigir la calidad de los servicios prestados objeto del contrato.

- MODALIDAD DE SELECCIÓN Y TIPO DE CONTRATO: Conforme a la naturaleza y cuantía del contrato el proceso de selección será de bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, y el tipo de contrato es suministro

- FUNDAMENTO JURÍDICO: El presente proceso se adelanta de acuerdo con la ley 80 de 1993, el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto 1082 de 2015.

- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO

  - La administración tiene como presupuesto para el contrato la suma de ciento cuarenta y cinco millones sesenta mil pesos M/C ($145.060.000) Los cuales se dispondrán para suplir la necesidad en puntos de red y datos y puntos eléctricos de la secretaria de competitividad en todas sus sedes y la instalación de puntos de red en diferentes pisos del municipio de Pereira sede central.

Nota: El presupuesto, será ejecutado a precios unitarios, en todo caso el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar el número de los servicios efectivamente prestados, por los valores unitarios ofertados por el proponente.

El valor estimado del contrato esta soportado en el Estudio de precios de Mercado, donde se consultaron los precios al público, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

Por las características tan particulares de los productos requeridos por la administración, resulta complejo realizar esta consulta en almacenes de cadena. A continuación, la entidad solicitó cotizaciones a proveedores que se encargan de la comercialización de los elementos requeridos por la entidad:

(MATRIZ DE COTIZACIONES)

Teniendo en cuenta que empresas representativas del sector como lo son aquellas que tomamos como referencia al sacar los promedios de precios, no discriminan el valor de punto de red nuevo en el palacio municipal o en otras sedes del municipio se tendrá en cuenta para el presupuesto y selección de la oferta solamente punto de red nuevo, sin indicar ubicación.

NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.

  - Disponibilidad Presupuestal:

El Municipio de Pereira adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales:

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3073 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | 19 de abril de 2018 |  |
| VALOR TOTAL | $21.200.000 |  |
| RUBRO | 30151641 | Gestión integral del hábitat |
| C. DE COSTO | 1107 | Secretaria de Infraestructura |
| FONDO | 101 | Fondos Comunes |
| PROYECTO | 16710095 | Mejoramiento e incremento de los equipamientos colectivos del Municipio de Pereira |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | 30 de abril de 2018 |  |
| VALOR TOTAL | $430.000 |  |
| RUBRO | 30836 | Desarrollo Agroindustrial y Comercial Rural |
| C. DE COSTO | 1112 | Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental |
| FONDO | 101 | Fondos Comunes |
| PROYECTO | 1610017 | Fortalecimiento del sector agropecuario en el Municipio de Pereira. |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3253 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | 30 de mayo de 2018 |  |
| VALOR TOTAL | $60.000.000 |  |
| RUBRO | 301611 | Gestión de Información para todos |
| C. DE COSTO | 1110 | Despacho del alcalde |
| FONDO | 818 | Fondos Comunes |
| PROYECTO | 1610005 | Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del Municipio de Pereira |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3373 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | 25 de junio de 2018 |  |
| VALOR TOTAL | $5.000.000 |  |
| RUBRO | 30172769 | Finanzas para el Desarrollo |
| C. DE COSTO | 1106 | Secretaria de Hacienda |
| FONDO | 101 | Fondos Comunes |
| PROYECTO | 16710098 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Pública del Municipio de Pereira |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3196 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | 17 de mayo de 2018 |  |
| VALOR TOTAL | $30.000.000 |  |
| RUBRO | 30172769 | Finanzas para el Desarrollo |
| C. DE COSTO | 1106 | Secretaria de Hacienda |
| FONDO | 101 | Fondos Comunes |
| PROYECTO | 16710098 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Pública del Municipio de Pereira |

  - FORMA DE PAGO: El Municipio, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de éste proceso de la siguiente forma: Acta única de pago por el valor total del contrato, previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte del municipio, certificado por el supervisor.

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato se estima en cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa instalación y adecuación de los puntos de red que se contraten con el presupuesto establecido sin exceder la vigencia fiscal al 31 de diciembre de 2018.

- EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

El proponente debe acreditar mínimo TRES (3) CONTRATOS relacionados con el Servicio de instalación y/o adecuación de puntos de red bajo uno o varios de los códigos UNSPSC descritos, cuyo valor sumado sea igual o mayor al presupuesto oficial del presente proceso de selección (153.2SMMLV), el cual será verificado sumando la experiencia certificada en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Las personas jurídicas deberán acreditar dentro de su objeto social actividades inherentes al objeto del presente proceso de selección.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades de consorcio o unión temporal.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos.

NOTA: El talento humano deberá acreditar su idoneidad y experiencia presentando las hojas de vida debidamente firmadas con las certificaciones académicas y de experiencia, las cuales deberán contar con: Objeto, fecha de inicio y terminación y firma de la persona autorizada.

9.1 ANÁLISIS DEL RIESGO

En general la contratación referente al Servicio de instalación y adecuación de puntos de red de lógica de voz y de datos en el Municipio de Pereira, se pretende adelantar con cargo a los proyectos 1610016, 16910003, 16710066 no ofrece mayores riesgos a la Administración Municipal en la medida que los servicios y productos cumplan con la calidad y funcionalidad mínima solicitada por el Municipio y ofertada por el contratista, los riesgos que se identifican para esta contratación son:

Conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1510 de 2013 y teniendo en cuenta la descripción y los alcances del presente proceso de contratación, la Administración Municipal considera necesario exigir la constitución de las garantías que se describen a continuación:

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico - social - económico | Mala calidad del servicio de soporte y mantenimiento a la infraestructura de servidores y red de datos | Mal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de servidores y red de datos | Media | Alto | 0,9 | Alta | Contratista | Seguimiento a la disponibilidad y calidad del servicio de soporte requerido |  |  |  | Medio | Si | Supervisor | Acta inicio | Acta inicio | Llevar un registro de las solicitudes de servicio y la efectividad de las soluciones dadas. | mensual |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio de soporte contratado. | Mal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de servidores y red de datos | Media | Alto | 0,9 | Alta | Contratista | Seguimiento de las actividades a realizar. Verificar que las actividades y solicitudes de servicio sean atendidas oportunamente por su personal |  |  |  | Alta | Si | Contratista | Acta inicio | Acta inicio | Llevar un registro donde se evidencie los tiempos de entrega de las solicitudes planteadas. El contratista debe facilitar los medios tecnológicos y personal técnico que permitan atender y solucionar a tiempo lo requerido por la entidad. | mensual |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley por parte del contratista. | Una posible demanda al Municipio por parte de empleados y subcontratistas del contratista por no cumplir con obligaciones laborales de ley por parte del contratista | Media | Alto | 0,9 | Alta | Supervisor | Verificación del pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales en las respectivas planillas de pago de parafiscales. |  |  |  | Alta | Si | Supervisor / Contratista | Acta inicio | Acta inicio | Para realizar un pago al contratista este deberá aportar las respectivas planillas de pago de parafiscales y las debidas certificaciones que así lo demuestren | mensual |

  - GARANTÍAS.   ( EN EL CASO DE EXIGIRSE, SE DEBE  INDICAR CUALES APLICAN DEPENDIENDO DEL TIPO DE BIEN  O SERVICIO OBJETO DE CONTRATACIÓN POR ESTA MODALIDAD )

- Garantía de cumplimiento: En cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más.

- Garantía de calidad de los servicios: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia de seis (06) meses contados a partir de la terminación del contrato.

- Salarios y Prestaciones Sociales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al mismo y tres (03) años más.

Las Cauciones que deban otorgar las personas naturales o jurídicas que contraigan obligaciones con el Municipio, emanadas de las ofertas presentadas o de la celebración de contratos, podrán ser reales o personales y estas últimas consistirán en Garantías Bancarias o de compañías de seguros cuyas pólizas matrices deberán ser aprobadas por la Superintendencia Financiera.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o valor contenido, dichas pólizas deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo el término de las adiciones

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la póliza exigida en la presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación de actividades

Las Cauciones deberán construirse a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA.

El hecho de no fijar garantías en un contrato, no libera al Contratista de la obligación de otorgarlas en la cuantía y términos que la presente resolución señala.

Si el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna.

## CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, EL MUNICIPIO hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EL MUNICIPIO.

MULTAS: EL MUNICIPIO podrá imponer multas sucesivas y diarias a EL CONTRATISTA equivalentes al UNO POR MIL del valor total del contrato, por cada día solar en que se retardare o incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato, sin otro trámite diferente a una resolución administrativa que prestará mérito ejecutivo, y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad del contrato.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MUNICIPIO DE PEREIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.

El Contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el MUNICIPIO DE PEREIRA, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del MUNICIPIO DE PEREIRA, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el MUNICIPIO DE PEREIRA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el MUNICIPIO DE PEREIRA lo estima necesario, asumirá directamente la misma.

En este último caso, el MUNICIPIO DE PEREIRA cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE PEREIRA podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

# RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira- Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, por lo que se recomienda al Representante legal del Municipio de Pereira, adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia.

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

Secretario de Tecnologías de la

Información y la Comunicación

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

Director Operativo de Infraestructura de Red Tecnológica

Revisó : Jhon Alexander Loaiza

Abogado Contratista